安装工程师岗位职责

第一条：服从项目负责人的工作安排。

第二条：负责审核施工单位场地临时施工用电、用水方案。

第三条：参与对施工单位提交的《施工组织设计》中安装工程内容的审核，提出审核意见。

第四条：参与组织施工图水电部分的自审、会审和技术交底。

第五条：参与协调水、电、气、弱电系统及综合管线的设计与评审。

第六条：参与设备的选型、设备生产厂家的考察及主要材料品牌的选择。

第七条：组织安装方面专业技术方案的讨论评审。

第八条：组织检查安装工程施工情况，协调处理施工存在的问题。

第九条：检查监督监理单位安装监理人员的工作，并对其进行评价。

第十条：参加分管工程的监理例会。

第十一条：做好施工管理日记，记录工程现场施工日常管理日志。

第十二条：参与处理在施工过程中出现的安装质量问题，提出处理意见并监督落实。

第十三条：协调处理分管工程安装施工过程中出现的各类问题及关系。

第十四条：做好安装工程的成本、质量、安全、进度控制。

第十五条：负责对施工单位上报的安装类甲供材料进行审核、签证。

第十六条：负责对进场的安装类甲供材料的数量进行验收。

第十七条：负责分管工程的安装工程（含甲方分包工程）进度款的审查。

第十八条：落实处理解决分管工程的各类安装变更、签证、索赔工作。

第十九条：参与工程分部分项验收和竣工验收，并在验收前对安装部分进行预验，对安装项目负责。

第二十条：组织检查、监督施工单位、监理单位安装工程竣工验收资料的整理。

第二十一条：参与分管工程安装部分的质量等级的评定工作。

第二十二条：办理安装工程移交。